İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

YAZILIM GEREKSİNİM ANALİZİ & ÇEVİK YAZILIM YAKLAŞIMLARI

BİR YUVA BİR DOST 1. SPRINT RAPORU

| Bilgi | Açıklama |
| --- | --- |
| Proje | Bir Yuva Bir Dost — Hayvan Sahiplendirme Platformu |
| Grup | Hachiko |
| Ders | Yazılım Gereksinim Analizi & Çevik Yazılım Yaklaşımları |
| Öğretim Üyesi | Dr. Öğr. Üyesi Sibel Birtane Akar |
| Teslim | 31 Mart 2026 |
| Sprint | Sprint 1 — Analiz, UML ve Detaylı Veritabanı Tasarımı |
| Rapor Türü | Sprint Sonu Raporu |

| Üye | Rol | Sprint 1 Sorumluluk Odağı |
| --- | --- | --- |
| Enes Kaan Karabaş | Product Owner | Ürün vizyonu, backlog önceliklendirme, gereksinim doğrulama. |
| Kerem Can Koşar | Scrum Master | Sprint planlama, görev takibi, rapor ve retrospective koordinasyonu. |
| Taha Yılmaz | Geliştirme Ekibi | Detaylı veritabanı tasarımı, Prisma şema ve veri modeli. |
| Ramazan Üdükoğlu | Geliştirme Ekibi | UML modelleme, mimari akış ve analiz çıktılarının görselleştirilmesi. |

# İçindekiler

Giriş ve Sprint 1 Kapsamı

Sprint Hedefi ve Increment

UML Modelleme Çıktıları

Detaylı Veritabanı Tasarımı

Dijital Süreç Yönetimi (Product Backlog / Sprint Backlog / Kanban)

Sürüm Kontrolü ve GitHub Çalışma Düzeni

Definition of Done

Sprint Değerlendirmesi (Retrospective)

Sonuç

Ekler

# 1. Giriş ve Sprint 1 Kapsamı

Bir Yuva Bir Dost, barınaklar, gönüllüler ve hayvan sahiplenmek isteyen bireyleri aynı platform üzerinde buluşturmayı hedefleyen web ve mobil tabanlı bir hayvan sahiplendirme platformudur. Projenin temel amacı; sahipsiz hayvanların daha görünür hale getirilmesi, başvuru sürecinin düzenli biçimde yönetilmesi ve uzun vadede sağlık takibi ile bağış süreçlerinin aynı yapı altında toplanmasıdır.

Sprint 1 kapsamında ekip, doğrudan uygulama geliştirmeye başlamadan önce sistemin analitik ve teknik temelini sağlamlaştırmayı hedeflemiştir. Bu nedenle sprint sonunda elde edilen ana çıktı; Use Case ve Aktivite diyagramları ile desteklenen, genişletilebilir ve uygulanabilir bir detaylı veritabanı tasarımı olmuştur. Ayrıca fiziksel veri modeli, sequence ve mimari diyagramlar da ileriki sprintlerde backend geliştirme sürecine temel oluşturmak üzere hazırlanmıştır.

Not: Kodlama aşamasına tam geçilmediği için Sprint 1 increment’i olarak detaylı veritabanı tasarımı ve modelleme çıktıları seçilmiştir.

# 2. Sprint Hedefi ve Increment

Sprint Hedefi: Projeye ait gereksinimleri somutlaştırmak, temel kullanıcı ve kurum rollerini netleştirmek, sahiplendirme sürecinin ana akışını modellemek ve Sprint 2’de başlanacak backend geliştirmesine temel olacak veri yapısını eksiksiz biçimde tanımlamak.

| Çıktı | Durum | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Use Case Diyagramı | Tamamlandı | Aktörler ve temel işlevler belirlendi. |
| Aktivite Diyagramı | Tamamlandı | Sahiplendirme başvurusu ve değerlendirme akışı modellenmiştir. |
| Detaylı Veritabanı Tasarımı | Tamamlandı | Mantıksal ve fiziksel veri modeli hazırlanmıştır. |
| Prisma Şema Taslağı | Tamamlandı | Veri modelinin ORM karşılığı oluşturulmuştur. |
| Sequence Diyagramı | Destekleyici çıktı | Uygulama servis akışları gösterilmiştir. |
| Architecture Diyagramı | Destekleyici çıktı | Sistem katmanları ve modüller görselleştirilmiştir. |

Sprint 1 Increment’i: Use Case ve Aktivite diyagramları ile tutarlı, modüler ve genişletilebilir bir veritabanı tasarımı; buna eşlik eden fiziksel veritabanı diyagramı, Prisma şema taslağı ve teknik açıklama metni.

# 3. UML Modelleme Çıktıları

Sprint iş listesine göre raporda en az Use Case diyagramı ile birlikte bir Aktivite veya Sınıf diyagramı bulunmalıdır. Bu kapsamda ekip, proje fonksiyonlarını aktörler bazında gösteren Use Case diyagramı ile sahiplendirme başvurusunun iş akışını gösteren Aktivite diyagramını hazırlamıştır. Veritabanı ve mimari diyagramlar ise bu zorunlu çıktıları teknik derinlik açısından destekleyen ek çalışmalardır.

## 3.1. Use Case Diyagramı

Use Case diyagramı; sistemde yer alan üç temel aktörü (Sahiplenecek Kişi, Barınak Yetkilisi, Sistem Yöneticisi) ve bu aktörlerin platform üzerinde gerçekleştirdiği temel işlevleri göstermektedir. Diyagram, Product Backlog’daki kullanıcı hikâyeleri ile eşleşecek biçimde hazırlanmıştır.

Şekil 1. Sprint 1 kapsamında hazırlanan Use Case diyagramı

## 3.2. Aktivite Diyagramı

Aktivite diyagramı, bir kullanıcının sahiplendirme başvurusu yapmasından barınak değerlendirmesine, durum güncellemesine ve bildirim sürecine kadar olan akışı göstermektedir. Diyagramın amacı, veri modeli ile süreç modelinin birbiriyle tutarlı olmasını sağlamaktır.

Şekil 2. Sahiplendirme başvurusu ve değerlendirme sürecine ait aktivite diyagramı

## 3.3. Destekleyici Modelleme Çıktıları

Sprint 1 çıktısını daha uygulanabilir hale getirmek amacıyla, use case ve aktivite diyagramlarına ek olarak sequence ve architecture diyagramları da hazırlanmıştır. Sequence diyagramı servis çağrılarını, architecture diyagramı ise istemci, API ve veri katmanı ayrımını göstermektedir.

# 4. Detaylı Veritabanı Tasarımı

Kodlama aşamasına tam geçilmeden önce seçilen increment çıktısı, sistemin detaylı veritabanı tasarımıdır. Tasarım; kullanıcı, kurum, hayvan, başvuru, sağlık takibi, bağış ve bildirim süreçlerini kapsayacak şekilde genişletilebilir modüler bir yapıda hazırlanmıştır.

## 4.1. Tasarım İlkeleri

Veri tekrarını azaltmak amacıyla normalizasyon ilkeleri gözetilmiştir.

İlişkisel yapı; çekirdek modüller ve genişletilmiş modüller olarak iki katmanda ele alınmıştır.

Rol, durum ve tür gibi alanlarda veri tutarlılığı için sabit değer kümeleri benimsenmiştir.

Sahiplendirme sürecinin izlenebilir olması için başvuru durum geçmişi ayrı tabloda tutulmuştur.

İleriki sprintlerde kullanılacak backend geliştirmesine temel oluşturacak ORM (Prisma) şeması tasarlanmıştır.

## 4.2. Çekirdek ve Genişletilmiş Modüller

| Katman | İçerik |
| --- | --- |
| Çekirdek modüller | roles, users, shelters, shelter_members, animals, animal_images, adoption_applications, application_status_history, favorites |
| Genişletilmiş modüller | user_profiles, animal_medical_records, animal_vaccinations, animal_special_needs, donations, donation_types, notification_tokens, addresses |

## 4.3. Temel Tablolar ve İşlevleri

| Tablo | Amaç | Öne Çıkan Alanlar |
| --- | --- | --- |
| users / roles | Kimlik ve yetkilendirme | email, password_hash, role_id, is_verified |
| shelters / shelter_members | Kurumsal yapı ve yetkili ilişkisi | type, address_id, member_role |
| animals | Hayvan ilanlarının temel kaydı | species, health_status, adoption_status, address_id |
| animal_medical_records | Genel sağlık geçmişi | record_type, veterinarian_name, clinic_name |
| animal_vaccinations | Aşı takibi | vaccine_name, applied_date, next_due_date |
| adoption_applications | Sahiplendirme başvuruları | status, applicant_user_id, reviewed_by_user_id |
| application_status_history | Başvuru süreç izleme | old_status, new_status, changed_by_user_id |
| donations / donation_types | Bağış ve sponsorluk | donation_type_id, amount, quantity, status |
| notification_tokens | Bildirim altyapısı | device_type, fcm_token, is_active |

## 4.4. İlişkiler ve Kardinalite Özeti

Bir rol, birden fazla kullanıcıya atanabilir; her kullanıcı tek bir role sahiptir.

Bir barınak birden fazla hayvan ilanı oluşturabilir; her hayvan tek bir barınağa bağlıdır.

Bir kullanıcı birden fazla başvuru yapabilir; her başvuru tek bir hayvan ve tek bir başvuran kullanıcı ile ilişkilidir.

Bir başvurunun zaman içindeki durum değişimleri application_status_history tablosunda saklanır.

Bir hayvanın birden fazla görseli, sağlık kaydı, aşı kaydı ve özel ihtiyaç kaydı bulunabilir.

Kullanıcı ile hayvan arasında favorites tablosu üzerinden çoktan çoğa ilişki kurulmuştur.

Şekil 3. Sprint 1 sonunda hazırlanan fiziksel veritabanı diyagramı

## 4.5. Normalizasyon, İndeksleme ve İş Kuralları

Veritabanı tasarımında en az üçüncü normal forma yakın bir yapı hedeflenmiştir. Adres, sağlık kaydı, aşı kaydı, favori ve durum geçmişi gibi tekrar üretme potansiyeli olan alanlar ayrı tablolara taşınmıştır. Filtreleme ve durum takibinde performans sağlamak için kullanıcı e-posta alanı, hayvan türü, sahiplenme durumu, başvuru durumu ve favori bileşik anahtarları üzerinde indeksleme planlanmıştır.

Her kullanıcının e-posta adresi benzersizdir.

Aynı kullanıcı aynı hayvan için aynı anda birden fazla aktif başvuru oluşturamaz.

ADOPTED durumundaki bir hayvan için yeni başvuru kabul edilmez.

Başvuru değerlendirmesi yalnızca ilgili yetkili kullanıcı tarafından yapılabilir.

Favori kaydı aynı kullanıcı-hayvan çifti için yalnızca bir kez tutulur.

Kritik tablolarda fiziksel silme yerine soft delete yaklaşımı tercih edilir.

## 4.6. Prisma Şema ve Uygulanabilirlik

Mantıksal ve fiziksel veritabanı tasarımına ek olarak, veri modelinin doğrudan backend geliştirmeye taşınabilmesi amacıyla Prisma ORM için bir şema taslağı hazırlanmıştır. Bu şema, Sprint 2’de başlanacak NestJS + Prisma geliştirmesi için başlangıç noktası olarak kullanılacaktır.

# 5. Dijital Süreç Yönetimi (Jira / Kanban)

Sprint yönergesinde belirtildiği üzere Product Backlog, Sprint 1 Backlog, pano durumu ve görev atamaları rapor içinde görünür olmalıdır. Bu bölüm, sunumda gösterilecek Jira/Trello panosunun metinsel karşılığı olarak hazırlanmıştır. Nihai teslimden önce bu bölüme ilgili ekran görüntülerinin eklenmesi önerilir.

## 5.1. Product Backlog

| Kod | User Story | Öncelik | Use Case Eşleşmesi |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Kullanıcı olarak kayıt olmak istiyorum, böylece platformu kullanabilirim. | Yüksek | Kayıt Ol |
| US-02 | Kullanıcı olarak giriş yapmak istiyorum, böylece hesabıma erişebilirim. | Yüksek | Giriş Yap |
| US-03 | Sahiplendirilebilir hayvanları incelemek/görmek istiyorum, böylece uygun hayvanları değerlendirebilirim. | Yüksek | Hayvanları İncele |
| US-04 | Hayvanları tür, yaş, cinsiyet ve konuma göre filtrelemek istiyorum, böylece aradığım özellikteki hayvanları bulabilirim. | Yüksek | Hayvanları Filtrele |
| US-05 | Beğendiğim hayvanları favorilere eklemek istiyorum, böylece daha sonra tekrar görüntüleyebilirim. | Orta | Favorilere Ekle |
| US-06 | Seçtiğim hayvan için sahiplenme başvurusu yapmak istiyorum, böylece sahiplenme sürecini başlatabilirim. | Yüksek | Sahiplenme Başvurusu Yap |
| US-07 | Platform üzerinden bağış yapmak istiyorum, böylece barınaklara veya hayvanlara destek olabilirim. | Orta | Bağış Yap |
| US-08 | Barınak olarak hayvan profili eklemek ve yönetmek istiyorum, böylece sahiplendirme ilanlarını güncel tutabilirim. | Yüksek | Hayvan Profili Yönet |
| US-09 | Barınak olarak hayvanlara ait sağlık ve aşı kaydı eklemek istiyorum, böylece sağlık geçmişi takip edilebilsin. | Orta | Sağlık/Aşı Kaydı Ekle |
| US-10 | Gelen sahiplenme başvurularını değerlendirmek istiyorum, böylece uygun başvuruları onaylayıp diğerlerini reddedebilirim. | Yüksek | Başvuruları Değerlendir |
| US-11 | Sistem yöneticisi olarak barınakları doğrulamak istiyorum, böylece yalnızca güvenilir kurumlar platformda yer alabilsin. | Orta | Barınakları Doğrula |
| US-12 | Sistem yöneticisi olarak kullanıcıları yönetmek istiyorum, böylece sistem düzenini ve güvenliğini koruyabilirim. | Orta | Kullanıcıları Yönet |

## 5.2. Sprint 1 Backlog ve Story Point Dağılımı

| Kart | İş | Story Point | Sorumlu | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SP1-01 | Gereksinimlerin netleştirilmesi ve proje kapsamı | 3 | Enes Kaan Karabaş | Done |
| SP1-02 | Product Backlog ve Sprint 1 Backlog oluşturulması | 5 | Enes Kaan Karabaş | Done |
| SP1-03 | Use Case diyagramının hazırlanması | 3 | Ramazan Üdükoğlu | Done |
| SP1-04 | Aktivite diyagramının hazırlanması | 3 | Ramazan Üdükoğlu | Done |
| SP1-05 | Detaylı veritabanı modeli ve iş kurallarının çıkarılması | 8 | Taha Yılmaz | Done |
| SP1-06 | Prisma şema taslağının hazırlanması | 5 | Taha Yılmaz | Done |
| SP1-07 | ER / veritabanı diyagramının görselleştirilmesi ve rapora entegrasyonu | 3 | Ramazan Üdükoğlu | Done |
| SP1-08 | Architecture ve sequence diyagramlarının hazırlanması | 3 | Ramazan Üdükoğlu | Done |
| SP1-09 | Sprint raporu ve retrospective taslağının hazırlanması | 5 | Kerem Can Koşar | Done |

## 5.3. Sprint 1 Jira Board Durumu

Sprint sonu itibarıyla Sprint 1’e alınan kartlar tamamlanmıştır. Geliştirme sprintlerine ait kod odaklı kartlar Product Backlog üzerinde bir sonraki sprint için To Do sütununda bırakılmıştır.

| To Do | In Progress | Done |
| --- | --- | --- |
| Sprint 2 Auth API Animal CRUD backend Frontend temel iskeleti | — | Gereksinim analizi Use Case diyagramı Aktivite diyagramı Detaylı veritabanı tasarımı Prisma şema taslağı Architecture diyagramı Sequence diyagramı Sprint raporu |

## 5.4. Jira Ekran Görüntüsü İçin Not

Teslim öncesi bu bölüme Jira/Trello Product Backlog ekran görüntüsü, Sprint 1 Board görünümü ve kart atamalarını gösteren en az iki görsel eklenmelidir. Sunum sırasında yapılacak görev-sorumlu doğrulamasının tutarlı olması için rapordaki tablo ile Jira panosundaki atamaların aynı olması önerilir.

# 6. Sürüm Kontrolü ve GitHub Çalışma Düzeni

Sprint değerlendirme kriterlerinde depo yönetimi ve commit disiplini ayrıca puanlandığı için, Sprint 1 sonunda projeye ait aktif bir GitHub deposu açılmış ve veritabanı modeli ile rapor çıktıları bu depo altında versiyonlanacak şekilde planlanmıştır.

| Başlık | Açıklama |
| --- | --- |
| Depo adı | bir-yuva-bir-dost |
| Depo bağlantısı | Teslim öncesi eklenecek |
| Sprint 1 commit odakları | schema.prisma, diyagramlar, sprint raporu, docker/README başlangıç dosyaları |
| Örnek commit mesajları | feat: add initial Prisma schema / docs: add sprint1 uml and database report |

# 7. Definition of Done

Sprint 1 kapsamında bir işin “Done” kabul edilmesi için aşağıdaki kalite kriterleri uygulanmıştır:

İşin karşılığı Product Backlog ve Sprint 1 Backlog üzerinde tanımlanmış olmalıdır.

Çıktı rapora eklenmiş veya eklenmeye hazır dosya olarak üretilmiş olmalıdır.

Use Case diyagramındaki ilgili işlev ile Jira kartı arasında ilişki kurulmuş olmalıdır.

Hazırlanan diyagram ve veri modeli ekip içinde gözden geçirilmiş olmalıdır.

Dosyalar versiyon kontrolünde izlenebilir olmalıdır.

Sprint increment’ine katkı sağlamayan eksik veya doğrulanmamış içerikler Done kabul edilmemelidir.

# 8. Sprint Değerlendirmesi (Retrospective)

## 8.1. Neler İyi Gitti?

Sprint 1’in amacı erken aşamada netleştirilmiş ve ekip tasarım odaklı bir increment üzerinde uzlaşmıştır.

Use Case, Aktivite ve veritabanı modeli birbirini destekleyecek biçimde hazırlanmıştır.

Veritabanı tasarımı yalnızca çekirdek süreçlerle sınırlı bırakılmamış; sağlık takibi, bağış ve bildirim modülleri de düşünülmüştür.

Ekip rolleri ve sorumluluk alanları genel olarak net tutulmuştur.

## 8.2. Neler Geliştirilmeli?

Jira/Trello panosunun ekran görüntüleri ve kanıt niteliğindeki sprint çıktıları sprint boyunca daha düzenli arşivlenmelidir.

GitHub repo bağlantısı ve commit akışı sprint başında açılarak süreç boyunca daha görünür hale getirilmelidir.

Bazı diyagramlar ilk sürümde yoğun göründüğü için sunum öncesi daha kompakt bir anlatım sırası belirlenmelidir.

## 8.3. Sprint 2 Aksiyon Planı

Sprint 2’nin ilk günü Jira panosu güncellenerek Auth, User ve Animal modülleri için geliştirme kartları açılacaktır.

Prisma şema son hali Docker destekli PostgreSQL ortamında migration’a hazır hale getirilecektir.

NestJS proje iskeleti oluşturulacak; users, auth, animals ve applications modülleri açılacaktır.

Repo branch düzeni ve commit mesaj formatı sprint başında ekipçe sabitlenecektir.

# 9. Sonuç

Sprint 1 sonunda ekip, yazılım geliştirme aşamasına geçmeden önce sistemin teknik temelini sağlamlaştıran kapsamlı bir analiz ve modelleme paketi üretmiştir. Elde edilen increment; proje kapsamı ile uyumlu Use Case ve Aktivite diyagramları, uygulanabilir detaylı veritabanı tasarımı, fiziksel veri modeli ve ORM uyumlu şema taslağından oluşmaktadır. Bu çıktı, Sprint 2’de başlanacak backend geliştirmesi için yeterli teknik zemini sağlamaktadır.

# Ekler

## Ek-1. Sequence Diyagramı

Sequence diyagramı, başvuru oluşturma, sağlık/aşı kaydı ekleme ve bağış akışlarının API ile veritabanı katmanı arasındaki etkileşimini göstermektedir.

Ek Şekil 1. Sequence diyagramı

## Ek-2. Architecture Diyagramı

Architecture diyagramı, web ve mobil istemcilerin backend API’ye bağlandığı, backend modüllerinin Prisma ORM üzerinden PostgreSQL veritabanına eriştiği katmanlı yapıyı göstermektedir.

Ek Şekil 2. Sistem mimarisi diyagramı